Requirement Review — Newsletter Email Subscription

Header

Feature: Newsletter Email Subscription
Feature Branch: -
Created: 2026-09-19
Deadline: 2026-10-03 (2 สัปดาห์จากวันวิเคราะห์ — ผู้ใช้ให้ผมเลือกวันสมมติเองได้ เนื่องจากเป็น Feature ตัวอย่างและไม่มีค่านี้ในเอกสารต้นทาง)
Status: Needs Clarification

QA Review Report

1. สรุปสำหรับ QA (อ่านก่อนเริ่ม Review)

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Functional Requirements | 5 ข้อ (REQ-F-001 ถึง REQ-F-005) |
| Business Rules | 4 ข้อ (BR-001 ถึง BR-004) |
| Risks | 3 ข้อ (RISK-001 ถึง RISK-003) |
| Open Questions | 2 ข้อยังไม่มีคำตอบ (OQ-02, OQ-03), 1 ข้อได้คำตอบแล้ว (OQ-01 — Deadline), 1 ข้อเติมสมมติฐานชั่วคราวไว้แล้ว |
| จุดที่ควรอ่านก่อนเป็นพิเศษ | BR-002 (เช็คอีเมลซ้ำ) และ RISK-001 — เป็นจุดเดียวที่ Requirement ต้นทางยังไม่ปิดจบและมีผลต่อพฤติกรรมจริงของระบบโดยตรง |

2. Feature Overview

เพิ่มช่องกรอกอีเมลใน Footer ของเว็บไซต์ ให้ผู้เข้าชมทั่วไป (ไม่ต้อง Login) สมัครรับข่าวสารทางอีเมลได้ในคลิกเดียว เป้าหมายทางธุรกิจคือขยายฐานรายชื่อผู้รับข่าวสารสำหรับทีม Marketing โดยไม่เพิ่มความซับซ้อนของหน้าเว็บ ฟีเจอร์นี้เล็กและตั้งใจให้ปล่อยเร็ว (v1) แล้วค่อยเพิ่ม Double Opt-in และหน้า Unsubscribe ในตัวทีหลัง (v2)

3. ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders)

| Role | ชื่อ | ช่องทางติดต่อ |
| --- | --- | --- |
| Product | Nan | Slack #newsletter-signup |
| Dev | Beam | Slack #newsletter-signup |
| QA Lead | ไม่ระบุในเอกสารต้นทาง — QA ต้องเติมเอง | - |

4. ขอบเขต (Scope)

In-scope
- Validation รูปแบบอีเมล
- ป้องกันการสมัครซ้ำด้วยอีเมลเดิม
- บันทึกอีเมลสำเร็จ + ข้อความแจ้งผล
- กันกดปุ่มซ้ำระหว่างประมวลผล (double submit)

Out-of-scope
- Double Opt-in ทางอีเมล (แผน v2 ตามสเปก)
- หน้า Unsubscribe ในตัวฟีเจอร์ (ผ่าน Support แทนใน v1)

ยังไม่ตัดสินใจว่าจะรวมในขอบเขตหรือไม่
- การเช็คอีเมลซ้ำแบบ case-insensitive (ดู BR-002 และ Open Questions)

ขอบเขตที่นี่ตรงกับที่ระบุใน Test Plan (TP-20260919-001) ไม่มีจุดขัดแย้งเพิ่มเติมระหว่างสองไฟล์

5. Functional Requirements

| ID | รายละเอียด | Priority | เหตุผล |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-F-001 | แสดงช่อง input “อีเมลของคุณ” พร้อมปุ่ม “สมัครรับข่าวสาร” ใน Footer | Must | เป็นแกนหลักของฟีเจอร์ตามสเปก |
| REQ-F-002 | ตรวจรูปแบบอีเมลก่อนบันทึก ถ้าไม่ถูกต้องขึ้น error “กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง” | Must | ป้องกันข้อมูลขยะเข้าระบบ subscriber |
| REQ-F-003 | ตรวจว่าอีเมลเคยสมัครแล้วหรือยัง ถ้าซ้ำขึ้น error “อีเมลนี้สมัครรับข่าวสารไปแล้ว” | Must | ป้องกันข้อมูลซ้ำในฐานข้อมูล subscriber |
| REQ-F-004 | บันทึกอีเมลใหม่ลงฐานข้อมูล subscriber แล้วแสดงข้อความสำเร็จ | Must | เป้าหมายหลักของฟีเจอร์คือเก็บอีเมล |
| REQ-F-005 | ปิดการใช้งานปุ่ม “สมัครรับข่าวสาร” ระหว่างระบบกำลังประมวลผล | Should | กันข้อมูลซ้ำจาก double submit แต่ไม่ใช่ทางเดียวที่ป้องกัน (BR-002 ก็ช่วยกันซ้ำได้ในระดับข้อมูล) |

6. Non-Functional Requirements

| ID | หมวด | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-NF-001 | Usability | ข้อความ error/success ต้องแสดงแบบ inline ใต้ปุ่ม ไม่ใช่ popup ตามสเปก | Must |
| REQ-NF-002 | Compatibility | ไม่ระบุในเอกสารต้นทาง — สมมติฐานชั่วคราว: รองรับ Browser หลักเวอร์ชันล่าสุด (Chrome/Safari/Firefox/Edge) — ดู Open Questions | Should |
| REQ-NF-003 | Compliance/Legal | ไม่ระบุในเอกสารต้นทาง — ไม่มีข้อมูลเรื่อง PDPA/consent ตอนเก็บอีเมล | ไม่ระบุ |
| REQ-NF-004 | Performance | ไม่ระบุในเอกสารต้นทาง | ไม่ระบุ |

7. Business Rules & Validation Rules

| ID | รายละเอียด |
| --- | --- |
| BR-001 | อีเมลต้องอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน (มี @ และโดเมน) ไม่จำกัดความยาวเพิ่มเติมนอกเหนือจาก format มาตรฐาน (ตาม Slack log SRC-002) |
| BR-002 | เช็คอีเมลซ้ำแบบ exact match (case-sensitive) ตามที่ Beam คุยไว้กับ Nan ใน Slack — เป็นการตัดสินใจชั่วคราว ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทีม Marketing (ดู Open Questions OQ-02) |
| BR-003 | สมัครสำเร็จแล้วไม่ต้องส่งอีเมลยืนยันก่อนนับว่าสมัครสำเร็จ (ไม่มี Double Opt-in ใน v1) |
| BR-004 | ปุ่ม “สมัครรับข่าวสาร” ต้อง disable ระหว่างรอผลลัพธ์จากระบบ |

8. User Roles & Permissions

| Role | สิทธิ์การใช้งาน | ต่างจาก Role อื่น | ต้องขออนุมัติเพิ่มไหม |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้เข้าชมทั่วไป (ไม่ Login) | กรอกอีเมลเพื่อสมัครรับข่าวสารได้เท่านั้น | เป็น Role เดียวที่ใช้ฟีเจอร์นี้ ไม่มี Role อื่นเกี่ยวข้อง | ไม่ต้อง |

9. User Flow

Main Flow
1. ผู้ใช้กรอกอีเมลที่ถูกต้องและยังไม่เคยสมัคร ในช่อง Footer
2. กดปุ่ม “สมัครรับข่าวสาร”
3. ระบบตรวจรูปแบบอีเมล → ผ่าน
4. ระบบตรวจว่าอีเมลนี้เคยสมัครหรือยัง → ยังไม่เคย
5. ระบบบันทึกอีเมลลง subscriber และแสดงข้อความ “สมัครรับข่าวสารสำเร็จ ขอบคุณที่ติดตามเรา”

Alternative / Error Flow
- A1: ผู้ใช้กรอกอีเมลรูปแบบไม่ถูกต้อง → ระบบแสดง “กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง” ไม่บันทึกข้อมูล
- A2: ผู้ใช้กรอกอีเมลที่เคยสมัครไปแล้ว (ตัวพิมพ์ตรงกันทุกตัวอักษร) → ระบบแสดง “อีเมลนี้สมัครรับข่าวสารไปแล้ว” ไม่บันทึกซ้ำ
- A3 (Edge case ที่ยังไม่ชัดเจน): ผู้ใช้กรอกอีเมลที่เคยสมัครไปแล้วแต่ตัวพิมพ์ต่างกัน (เช่น Test@Mail.com หลังจากเคยสมัครด้วย test@mail.com) → ตามพฤติกรรมปัจจุบัน (BR-002 exact match) ระบบจะยอมให้สมัครซ้ำได้ ซึ่งอาจไม่ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้ทั่วไปที่มองว่าอีเมลเดียวกัน — ดู RISK-001
- A4: ผู้ใช้กดปุ่มซ้ำระหว่างระบบกำลังประมวลผล → ปุ่มถูก disable ไว้แล้วตาม BR-004 ป้องกัน double submit

10. UI Reference

ไม่มี UI reference (รูป/screenshot) ในรอบนี้ — มีแค่คำอธิบายข้อความจากสเปก (SRC-001)

11. Data / Field Specification

| Field | Type | Length/Range | Format | Mandatory | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| email | String | ไม่จำกัดความยาวเพิ่มเติมนอกจาก format มาตรฐาน | มาตรฐานอีเมล (local-part@domain) | Yes | เป็น field เดียวของฟีเจอร์นี้ |

12. Dependencies & Integration

- ฐานข้อมูล subscriber (ภายใน) — ไม่ระบุในเอกสารต้นทางว่าเป็นตารางใหม่หรือใช้ร่วมกับระบบอื่น

- ไม่มีข้อมูลว่ามีการเชื่อมต่อระบบส่งอีเมลภายนอก (เช่น Mailchimp, SendGrid) ในรอบ v1 นี้ — ถือเป็นสมมติฐานว่ายังไม่มีในรอบนี้ เพราะไม่มี Double Opt-in

13. Related / Overlapping Requirements

ไม่มีไฟล์ Requirement Review อื่นในโฟลเดอร์ Feature นี้ที่เนื้อหาทับซ้อนกัน (เป็น Feature แรกในโฟลเดอร์นี้)

14. Assumptions

- อีเมลทดสอบทั้งหมดใช้โดเมนทดสอบ ไม่ใช่อีเมลของบุคคลจริง (สืบเนื่องจากแนวทางที่ใช้มาตั้งแต่ตัวอย่างก่อนหน้าใน Pipeline นี้)

- รองรับ Browser หลักเวอร์ชันล่าสุด (Chrome/Safari/Firefox/Edge) — ไม่มีระบุตรงในเอกสารต้นทาง เป็นสมมติฐานชั่วคราว เติมไว้ที่ REQ-NF-002 (ดู Open Questions OQ-03)

15. Open Questions

☒ OQ-01 — Deadline ของ Feature นี้ ทั้ง source-ingest และ test-plan ไม่ได้ระบุไว้แต่แรก — ผู้ใช้ (เจ้าของตัวอย่างนี้) ยืนยันให้เลือกวันสมมติเองได้เนื่องจากเป็น Feature ตัวอย่าง จึงกำหนดเป็น 2026-10-03

☐ OQ-02 — เช็คอีเมลซ้ำควรเป็น case-insensitive หรือไม่ สืบเนื่องจาก BR-002 — Nan ยังไม่ได้คำตอบจากทีม Marketing กลับมา (จาก Slack log SRC-002) นี่คือจุดที่มีผลต่อพฤติกรรมระบบโดยตรงและเป็นความเสี่ยงหลักของรอบทดสอบนี้ (ดู RISK-001)

☐ OQ-03 — ยังไม่มีรายชื่อ Browser/Device ที่ต้องรองรับอย่างเป็นทางการ ทั้ง test-plan และ Requirement ต้นทางไม่ได้ระบุไว้

☒ เติมสมมติฐานชั่วคราวไว้แล้ว: REQ-NF-002 (Compatibility) — สมมติว่ารองรับ Browser หลักเวอร์ชันล่าสุด จนกว่าจะมีคำตอบจริงจาก OQ-03

16. Risks

| ID | รายละเอียด | หมวด | Likelihood | Impact | Risk Level | ข้อเสนอแนะ/Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK-001 | เช็คอีเมลซ้ำแบบ case-sensitive อาจทำให้ผู้ใช้สมัครซ้ำได้โดยเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ | Functional | High | Medium | High | เขียน Test Case ทดสอบเคสนี้โดยเฉพาะใน Skill 03 และยืนยันกับทีม Marketing ก่อนปล่อยจริง |
| RISK-002 | ไม่มีข้อมูลเรื่อง PDPA/consent ตอนเก็บอีเมล | Compliance | Low | High | Medium | สอบถามทีม Legal/Product ก่อนปล่อย Production แม้ยังไม่บล็อกรอบทดสอบนี้ |
| RISK-003 | ยังไม่มี QA Lead และ Deadline ชัดเจน | Process | Medium | Medium | Medium | ทวงถามทีมก่อนเริ่ม Skill 03 |

17. Draft Acceptance Criteria (Given-When-Then)

- AC-001 (REQ-F-001) Given ผู้ใช้เปิดหน้าเว็บใดก็ตามที่มี Footer, When หน้าโหลดเสร็จ, Then ต้องเห็นช่อง input “อีเมลของคุณ” และปุ่ม “สมัครรับข่าวสาร”

- AC-002 (REQ-F-002) Given ผู้ใช้กรอกอีเมลรูปแบบไม่ถูกต้อง (เช่นไม่มี @), When กดปุ่ม “สมัครรับข่าวสาร”, Then ต้องเห็น error “กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง” แบบ inline และไม่มีการบันทึกข้อมูล

- AC-003 (REQ-F-003) Given อีเมลนี้เคยสมัครไปแล้ว (ตัวพิมพ์ตรงกันทุกตัว), When กดปุ่ม “สมัครรับข่าวสาร” ด้วยอีเมลเดิม, Then ต้องเห็น error “อีเมลนี้สมัครรับข่าวสารไปแล้ว” และไม่มีการบันทึกซ้ำ

- AC-004 (REQ-F-004) Given อีเมลถูกต้องและยังไม่เคยสมัคร, When กดปุ่ม “สมัครรับข่าวสาร”, Then ต้องเห็นข้อความ “สมัครรับข่าวสารสำเร็จ ขอบคุณที่ติดตามเรา” และอีเมลถูกบันทึกลง subscriber

- AC-005 (REQ-F-005) Given ระบบกำลังประมวลผลคำขอสมัครก่อนหน้า, When ผู้ใช้กดปุ่ม “สมัครรับข่าวสาร” ซ้ำในช่วงนั้น, Then ปุ่มต้องอยู่ในสถานะ disable และไม่ส่งคำขอซ้ำ

18. QA Readiness Assessment

Requirement ชุดนี้มีรายละเอียดเพียงพอสำหรับ Business Rule หลักและ Main Flow แต่ยังไม่พร้อม 100% เพราะมี 3 Open Question ที่ยังไม่มีคำตอบ (Deadline, case-sensitivity ของ BR-002, รายชื่อ Browser) โดยเฉพาะ OQ-02 ที่กระทบพฤติกรรมระบบโดยตรงและถูกยกเป็น RISK-001 ระดับ High — แนะนำให้ทีมยืนยัน OQ-01 และ OQ-02 ก่อนเริ่ม e2e-flow-designer (Skill 02) แม้จะไปต่อได้ทางเทคนิคก็ตาม เพราะ Test Case ที่จะออกแบบต่อจาก Requirement นี้จะขึ้นกับคำตอบของ OQ-02 โดยตรง (จะทดสอบว่า “ต้อง sensitive” หรือ “ต้อง fail เพราะควร insensitive” ต่างกัน)

19. Revision History

| Version | วันที่ | แก้ไขโดย | สรุปการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-09-19 | AI (Claude) | วิเคราะห์ Requirement ครั้งแรก |

20. QA Review & Sign-off

☐ Scope และ Business Rule ตรงกับความเข้าใจของทีมจริง

☐ Open Questions ทุกข้อรับทราบแล้ว (ไม่จำเป็นต้องมีคำตอบครบก่อน แต่ต้องรับทราบว่ามีอยู่)

☐ Risks ที่ระบุไว้ตรงกับความกังวลจริงของทีม ไม่มีความเสี่ยงสำคัญตกหล่น

☐ Draft Acceptance Criteria ครอบคลุมพฤติกรรมหลักที่ต้องการเห็น

☐ ยอมรับว่าพอจะไปทำ Skill 02 (e2e-flow-designer) ได้

Reviewer comment:

การตัดสินใจ: approved