# QA Final Report — Newsletter Email Subscription

วันที่ออกรายงาน: 2026-09-19
Deadline: 2026-10-03
Environment: Staging (จำลองด้วย Demo App ของตัวอย่างนี้) — Browser: Chromium (ยังไม่ครบตาม Env & Config)

# ผลสรุป

Conditional Go

⚠ ชั่วคราว (Provisional): ผลทดสอบใน qa-automation-script (06a) และ result-analysis (07) รันได้จริงแค่ Browser Chromium เท่านั้น ยังไม่ครบตาม Env & Config ที่กำหนด (Chrome, Safari, Firefox, Edge) — ผู้ใช้เลือกให้ สรุปรายงานฉบับนี้โดยอิงข้อมูล Partial (Chromium-only) นี้ไปก่อน

เหตุผล: ไม่มี Test Case สถานะ 'not start' เหลืออยู่ (ทดสอบครบ 11/11 เคสเท่าที่รันได้บน Chromium) และไม่มี บั๊กจริงระดับ P0 ค้าง แต่พบบั๊กจริงระดับ P1 ที่ยังไม่ได้แก้ 1 เคส (TC-005 — เช็คอีเมลซ้ำแบบ case-sensitive ตาม BR-002/RISK-001) จึงเป็น Conditional Go: ปล่อยได้ถ้าผู้อนุมัติรับทราบและยอมรับ Known Issue นี้อย่างชัดเจนก่อน ไม่ใช่ Go แบบเต็มรูปแบบ

# Test Coverage

ทดสอบไปแล้ว 11 จาก 11 เคส (100.0%)

| Status | P0 | P1 | P2 | P3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pass | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Fail | 0 | 1 | 0 | 0 |

# Known Issues / ความเสี่ยงที่ยังค้างอยู่

| หมวด | Test Case | Priority | รายละเอียด | คำแนะนำ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| บั๊กจริงยังไม่แก้ (P1) | TC-005 | P1 | ระบบยอมให้สมัครซ้ำด้วยอีเมลที่ต่างแค่ตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ได้ (เช่น Dup02@Example.com ซ้ำกับ dup02@example.com ที่สมัครไปแล้ว) เพราะเช็คซ้ำแบบ exact-match case-sensitive ตาม BR-002 ปัจจุบัน — ยืนยันจากผลรัน Automation จริงแล้วว่าเกิดขึ้นจริงตามที่ RISK-001 คาดไว้ | แก้ให้เช็คซ้ำแบบ case-insensitive (normalize เป็นตัวพิมพ์เล็กก่อนเทียบ) ตามพฤติกรรมที่ ผู้ใช้ทั่วไปคาดหวัง แล้วรัน TC-005 ซ้ำเพื่อยืนยัน หรือถ้าทีม Marketing ยืนยันว่า exact-match เป็นพฤติกรรมที่ต้องการจริง ให้ปิด RISK-001 อย่างเป็นทางการแล้วปรับ Expected Result ของ TC-005 ใหม่ |
| Browser ยังไม่ครบ | - | - | รัน Automation จริงแล้วแค่ Chromium — ยังไม่ได้รันบน Safari, Firefox, Edge ตามที่ Env & Config กำหนด (เป็นสมมติฐานที่รอ OQ-03 ยืนยันด้วย) | หา environment ที่มี Browser ครบแล้วรันซ้ำก่อนปิด Feature จริง โดยเฉพาะ Safari เนื่องจากมี พฤติกรรม Rendering ต่างจาก Chromium มากที่สุด |
| Orphan Test Case (Accepted Gap) | TC-010 | P2 | ไม่ผูกกับ BR/Flow ใดในตาราง RTM เพราะทดสอบ REQ-NF-002 (Cross-cutting) ที่ไม่มี Flow เฉพาะของตัวเอง | ไม่ต้องแก้ไข — ผู้ใช้ยืนยันรับทราบแล้วว่าเป็นลักษณะที่ตั้งใจ (Accepted Gap ตาม RTM Findings) |
| Coverage ที่ยังขาด (Deferred) | - | - | REQ-NF-003 (Compliance/PDPA) และ REQ-NF-004 (Performance) ยังไม่มี Test Case ใดรองรับเลย — Defer มาตั้งแต่ coverage-review (04) และยืนยันซ้ำอีกครั้งใน RTM | รอเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมจากทีม Legal/Product (PDPA) และเป้าหมายตัวเลข Performance ก่อนเขียน Test Case เพิ่ม — ควรปิดก่อนเปิดใช้งานจริงเต็มรูปแบบ (v2) แม้จะไม่ block การปล่อย v1 |
| Business Rule มี Assumption ค้าง | - | P1 | BR-002 (เช็คอีเมลซ้ำแบบ case-sensitive) และ FLOW-001 ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทีม Marketing (OQ-02/RISK-001 High) — TC-005 ยืนยันแล้วว่าเป็นความเสี่ยงจริง ไม่ใช่แค่สมมติฐาน | ต้องได้คำตอบยืนยันจากทีม Marketing ก่อนปิด Feature เต็มรูปแบบ ผูกกับการแก้บั๊ก TC-005 ข้างต้นด้วยกัน |

# Environment / เวอร์ชันที่ทดสอบ

Browser ที่ทดสอบแล้ว: Chromium

Browser ที่ต้องทดสอบตาม Env & Config: Chrome, Safari, Firefox, Edge

⚠ ยังทดสอบไม่ครบทุก Browser ที่กำหนด

# วันที่เสร็จจริงเทียบ Deadline

เหลืออีก 14 วันก่อนถึง Deadline (Deadline: 2026-10-03, วันนี้: 2026-09-19)

# Next Steps

แก้บั๊ก TC-005 (BR-002 เช็คอีเมลซ้ำแบบ case-sensitive) หรือได้รับการยืนยัน/ยอมรับอย่างเป็นทางการจากผู้อนุมัติว่าจะปล่อยพร้อม Known Issue นี้ก่อน

รัน Automation ให้ครบทุก Browser ตาม Env & Config (Safari, Firefox, Edge) ก่อนปิด Feature จริง เพื่อให้รายงานพ้นสถานะ Provisional

ยืนยัน OQ-02 (พฤติกรรม case-sensitive ที่ต้องการจริง) และ OQ-03 (Browser list จริง) จากทีมที่เกี่ยวข้อง

เปิด Redmine Ticket สำหรับ TC-005 ผ่าน redmine-logging (09) เพื่อติดตามการแก้บั๊กอย่างเป็นทางการ

ถ้าตัดสินใจปล่อยพร้อม Known Issue นี้ ต้องได้ลายเซ็นอนุมัติจาก QA Lead และ PM/Product Owner ในรายงานนี้ก่อน

# ช่องเซ็นอนุมัติ

| Role | ชื่อ | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| QA Lead |  |  |  |
| PM / Product Owner |  |  |  |