# Test Plan — Newsletter Email Subscription

Created: 2026-09-19
Requirement อ้างอิงจาก: 00-pre-source-ingest.md (source-ingest, Pending Review — ยังไม่มีคนอนุมัติผ่าน QA Review & Sign-off ณ ตอนวางแผนนี้ ใช้เนื้อหาที่มีอยู่ตอนนี้ไปพลางก่อน)

## 1. Objective

รอบทดสอบนี้ทำเพื่อยืนยันว่าฟีเจอร์สมัครรับข่าวสารทางอีเมลใน Footer ทำงานถูกต้องครบทั้ง 3 พฤติกรรมหลัก (ตรวจรูปแบบอีเมล ป้องกันสมัครซ้ำ บันทึกลงฐานข้อมูลพร้อมข้อความสำเร็จ) และให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับจุดที่ Requirement ต้นทางยังไม่ปิดจบเรื่อง case-sensitivity ของการเช็คอีเมลซ้ำ ก่อนตัดสินใจปล่อยขึ้น Production — รายละเอียดจุดที่ยังไม่มีคำตอบอยู่ใน Open Questions ข้อ 11

## 2. Scope

In-scope
- Validation รูปแบบอีเมล (ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง)
- การป้องกันสมัครซ้ำด้วยอีเมลเดิม (รวมกรณี case ต่างกัน)
- การบันทึกอีเมลสำเร็จและข้อความแจ้งผล
- การกันกดปุ่มซ้ำระหว่างประมวลผล (double submit)

Out-of-scope
- Double Opt-in ทางอีเมล — ตามสเปก SRC-001 ระบุชัดว่าเป็นแผน v2
- หน้า Unsubscribe ในตัวฟีเจอร์ — ตามสเปก SRC-001 ให้ผ่าน Support แทนใน v1

ยังไม่ตัดสินใจว่าจะรวมในขอบเขตหรือไม่ (ดู Open Questions)
- การทำให้เช็คอีเมลซ้ำแบบ case-insensitive — ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายจากทีม Marketing ตาม Slack log (SRC-002)

## 3. ประเภทการทดสอบที่จะทำ

| ประเภท | ดำเนินการในรอบนี้หรือไม่ | หมายเหตุ/เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| Functional | ดำเนินการ | ทดสอบ Business Rule ทั้ง 4 ข้อตามสเปก |
| Regression | ไม่ดำเนินการในรอบนี้ | ฟีเจอร์ใหม่ ยังไม่มีของเดิมให้ Regression |
| Integration | ยังไม่ระบุ | ขึ้นกับว่าระบบ subscriber เชื่อมกับระบบอีเมลภายนอกหรือไม่ ยังไม่มีข้อมูลนี้ใน Requirement ต้นทาง |
| Compatibility | ยังไม่ระบุ | ยังไม่มีรายชื่อ Browser/Device ที่ต้องรองรับจาก Requirement ต้นทาง |
| Security | ไม่ดำเนินการในรอบนี้ | ไม่มีการ Login/ข้อมูลอ่อนไหวในฟีเจอร์นี้ นอกเหนือขอบเขตรอบนี้ |
| UAT | ยังไม่ระบุ | ยังไม่มีข้อมูลว่าทีม Product ต้องการ UAT รอบแยกหรือไม่ |

## 4. สภาพแวดล้อมการทดสอบ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| URL / ระบบที่ใช้ทดสอบ | https://staging.example-shop.test/ (ตามสเปก SRC-001) |
| Browser / Device ที่รองรับ | ยังไม่ระบุ — จะสรุปละเอียดใน Sheet “Env & Config” ของ Skill 03 |
| ระบบภายนอกที่เกี่ยวข้อง | ฐานข้อมูล subscriber (ภายใน) — ไม่มีข้อมูลว่ามีระบบส่งอีเมลยืนยันภายนอกเชื่อมอยู่หรือไม่ในรอบ v1 นี้ |

## 5. ข้อมูลทดสอบ (Test Data)

- ชุดอีเมลทดสอบ: รูปแบบถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง, อีเมลที่สมัครซ้ำแบบตัวพิมพ์เดียวกัน, อีเมลที่สมัครซ้ำแบบตัวพิมพ์ต่างกัน (เช่น Test@Mail.com vs test@mail.com) — ใช้อีเมลปลอมบนโดเมนทดสอบเท่านั้น ไม่ใช้อีเมลจริงของบุคคล

## 6. Entry Criteria (เริ่มทดสอบได้เมื่อ)

☐ Staging environment (staging.example-shop.test) พร้อมใช้งานและมีฟีเจอร์นี้ deploy แล้ว

☐ Test Case Workbook (Skill 03) ออกแบบเสร็จและผ่าน Coverage Review (Skill 04) แล้ว

## 7. Exit Criteria (จบรอบได้เมื่อ)

| ID | เกณฑ์ | วัดจาก |
| --- | --- | --- |
| EXIT-001 | Test Case ที่ Priority P0/P1 ทั้งหมด Pass 100% | สถานะใน Test Case Workbook |
| EXIT-002 | ไม่มี Known Issue ระดับ Critical/High ค้างอยู่ | Known Issues ใน 07-result-analysis |
| EXIT-003 | ข้อเสนอมาตรฐานให้พิจารณา — Coverage รวมทุก Priority ไม่ต่ำกว่า 90% (ทีมยังไม่ได้ตกลงตัวเลขนี้อย่างเป็นทางการ) | Coverage % ใน 04-coverage-review |

## 8. บทบาทและผู้รับผิดชอบ

| บทบาท | ผู้รับผิดชอบ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| QA Lead | ยังไม่ระบุ | อนุมัติผลทดสอบและเซ็น Go/No-Go |
| Dev | Beam | แก้ไขบั๊กที่พบระหว่างทดสอบ |
| Product | Nan | ตัดสินใจเรื่อง Scope และ Business Rule ที่ยังไม่ปิดจบ |

## 9. กำหนดการ

| กิจกรรม | ช่วงเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| เริ่มออกแบบ Test Case | ยังไม่ระบุ | รอ Requirement ผ่านการอนุมัติก่อน |
| เริ่มทดสอบจริง (Skill 06a) | ยังไม่ระบุ |  |
| สรุปผลและตัดสินใจปล่อย | 2026-10-03 | Deadline หลักของ Feature — ไม่มีในแหล่งข้อมูลต้นทาง ผู้ใช้ให้กำหนดวันสมมติเองได้เนื่องจากเป็น Feature ตัวอย่าง บันทึกซ้ำใน header ของ 01-requirement-review.md แล้ว |

## 10. ความเสี่ยงของแผนทดสอบ

| ID | ความเสี่ยง | ผลกระทบถ้าเกิดขึ้น | แผนรับมือ |
| --- | --- | --- | --- |
| PRISK-001 | Requirement ต้นทาง (00-pre) ยังเป็น Pending Review ไม่ใช่ Complete | แผนทดสอบอาจต้องแก้ตามหากรีวิวพบจุดผิดพลาด | ติดตามผลรีวิวคู่ขนาน แก้ Test Plan ทันทีถ้ามีการเปลี่ยนแปลง |
| PRISK-002 | ยังไม่มี Deadline และผู้รับผิดชอบ QA Lead ชัดเจน | วางแผนกำหนดการและการอนุมัติขั้นสุดท้ายล่าช้า | ทวงถามทีมก่อนเริ่ม Skill 03 |

สมมติฐานที่ใช้ในการวางแผน:
- อีเมลทดสอบทั้งหมดเป็นอีเมลปลอมบนโดเมนทดสอบ ไม่ใช่อีเมลของบุคคลจริง (จากแนวทางที่ใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ตัวอย่างก่อนหน้าใน Pipeline นี้)
- Environment ทดสอบคือ staging.example-shop.test ตามที่ระบุใน SRC-001

## 11. Open Questions

☐ การเช็คอีเมลซ้ำควรเป็น case-insensitive หรือไม่ — Nan ยังไม่ได้คำตอบจากทีม Marketing กลับมา (จาก Slack log SRC-002) ต้องตามให้ปิดจบก่อนเขียน Test Case ที่เกี่ยวกับจุดนี้

☒ Deadline ของรอบทดสอบกำหนดเป็น 2026-10-03 แล้ว (ผู้ใช้ยืนยันให้เลือกวันสมมติเองได้เนื่องจากเป็น Feature ตัวอย่าง) — ชื่อ QA Lead ยังไม่ระบุ ยังเป็นคำถามค้างอยู่

## 12. Revision History

| Version | วันที่ | แก้ไขโดย | สรุปการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-09-19 | AI (Claude) | วางแผนการทดสอบครั้งแรก |

## 13. Deliverables

Test Case Workbook (.xlsx), Test Data (06), Automation Script + Screenshots (06a), Result Analysis + Photo Evidence (07), RTM Traceability Matrix, QA Final Report (08, .docx), Redmine Ticket + Retest/Closure record (09–10a)

## 14. QA Review & Sign-off

☐ ขอบเขต In/Out-of-scope ตรงกับที่ตกลงกับทีมจริง

☐ Exit Criteria ทุกข้อวัดผลได้ด้วยตัวเลข และตกลงกับผู้อนุมัติแล้ว

☐ สภาพแวดล้อมและข้อมูลทดสอบพร้อมใช้จริงตามที่ระบุ

☐ ผู้รับผิดชอบแต่ละบทบาทรับทราบหน้าที่แล้ว

☐ Open Questions ได้รับคำตอบแล้ว และคำตอบถูกนำไปใส่ในเนื้อหาจริง ไม่ใช่แค่ติ๊ก checkbox

Reviewer comment:

การตัดสินใจ: approved / rejected / needs revision